附件2

岳麓区2021 年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心

预算编码                    710001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

部门名称（加盖公章）

报告日期：   年   月   日

2021年度专项资金绩效评价自评表

| 项目名称 | 业务维护项目 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 区城管局 | 实施单位 | 区环卫维护中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 4147.05 | 4396.28 | 3388.31 | 10 | 77.07% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 2803.4 | 3052.63 | 2322.43 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 | 1343.65 | 1343.65 | 1065.88 | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 中心负责区域环境卫生状况良好 | 完成 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：主次干道市容维护 | 56条主次干道 | 58条主次干道 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：日常清扫保洁、清洗维护工作 | 95座公共厕所、133座垃圾站（含21个收集点）、6座人行天桥、26座地下通道的日常维修维护管理;保障213台生产车辆、13台微型载货汽车的燃油、修理、保险和车检 | 95座公共厕所、133座垃圾站（含21个收集点）、6座人行天桥、27座地下通道的日常维修维护管理;保障215台生产车辆、13台微型载货汽车的燃油、修理、保险和车检 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标3：绿化带保洁、路名牌和电线杆清洗 | 225.69万平方米绿化带保洁、814块路名牌和11452根电线杆清洗 | 235.55万平方米绿化带保洁、814块路名牌和11452根电线杆清洗 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标4：运输生活垃圾 | 全年运输生活垃圾约40万吨 | 全年运输生活垃圾51.25万吨（含厨余垃圾） | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：区城管委考核中的排名 | 全年的区城管委对市容环境卫生类业务考核中争取95分以上分值达1次 | 全年的区城管季度考核中95分以上分值2次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：道路清扫保洁、清洗 | 良好 | 良好 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：站厕及地下通道、果皮桶维护 | 良好 | 良好 | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：垃圾清运 | 日产日清 | 日产日清 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标2：数字化案卷处置 | 结案率和处置率100%，不返工，不超时。 | 结案率和处置率100%，不返工，不超时 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3：12345政府热线 | 结案率和处置率99% | 结案率和处置率99.5% | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：清扫工具购置费上限 | 119万元 | 106.21万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：站厕用品、保洁车维修材料购置费上限 | 73万元 | 64.93万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标3：水车配件购置费上限 | 45万元 | 41.21万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标4：机扫车扫把头、车用尿素购置费上限 | 35.47万元 | 11万元 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为居民提供洁净的市容环境 | 洁净 | 洁净 | 15 | 14 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：全方位的保障岳麓区市容环境卫生效果。 | 站厕、地下通道、果皮桶等环卫设施完好，人员服装、作业工具、清洗用品、药剂等及时购置到位，垃圾运输、洗扫等生产性车辆正常运转，全方位的保障岳麓区市容环境卫生效果。 | 站厕、地下通道、果皮桶等环卫设施完好，人员服装、作业工具、清洗用品、药剂等及时购置到位，垃圾运输、洗扫等生产性车辆正常运转，全方位的保障岳麓区市容环境卫生效果。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

2021年度岳麓区环境卫生维护中心业务维护项目专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

我中心主要业务为负责58条主次干道、235.55万平方米的绿化带、133座垃圾站（含21个收集点）、95座公厕、27座人行地下通道、6座人行天桥市容维护以及主次干道果皮筒的清扫清掏和卫生管理，以及城区内生活垃圾清运。

（二）预算资金使用管理情况。

该项目主要列支我中心业务生产性车辆油耗、维修、保险、年检等费用；环卫设施（站厕、地下通道、果皮桶）维修费用；工具、服装、药剂、站厕用品等购置费用；站厕水电费用；业务外包费用；处突劳务费；干湿生活垃圾清运费等。2021年年初预算资金2803.4万元，2020年度结余资金1343.65万元，年中区财政根据相关政策追加环卫职工因公伤亡救助资金1.5万元，年底依据实际工作需要报区财政同意后从其他指标调增至业务维护经费302万元，依据上行文报告调剂54.27万元用于除臭设备改造项目，实际到位资金4396.28万元（其中上年结余1343.65万元），实际支出经费3388.31万元，年末结余资金1007.97万元。截至2021年年末，因评审报告未出具或供应商未及时结算费用，本年度存在约1100万元的费用尚未结算，故业务维护经费有所结余。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

保障我中心日常业务工作正常运转，使岳麓区主干道市容整洁，环卫设施和设备完好，生活垃圾日产日清，让住在岳麓区的人民舒适、满意，增强岳麓区的宜居吸引力和投资吸金力。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《财政部 < 财政支出绩效评价管理暂行办法 >》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、《长沙市人民政府关于印发 < 长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法 > 的通知》（长政发〔2015〕4 号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理 的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 （湘办发〔2019〕10 号）文件、《长沙市岳麓区财政局关于开展2021年度单位绩效自评工作的通知》要求，推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，提高管理水平，对长沙市岳麓区市容环境卫生维护中心“业务维护项目”专项资金进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价指标设定的原则：总体原则是按照财政部和本市预算绩效管理要求，遵循科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关的原则，按照投入、过程管理、产出、效果和可持续发展的逻辑路径，运用定量和定性相结合的办法。

①相关性原则：应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则：应当优先选择最具备对象代表性、最能及时反映要求的核心指标。

③可比性原则：对同类对象要设定共性的绩效评价指标，以便于标准的规范和评价机构的可相互比较。

2、评价标准

①计划标准：是指以预先确定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

②行业标准：是指参考国家公布的行业市局制定的评价标准；

③历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

④区域标准：是指参照周边同类地区、同类指标数据制定的评价指标。

3、评价依据

①国家、本市相关法律法规、规章制度：《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等；

②财务管理制度、政府采购制度、内部控制制度、财务会计资料；

③相关行业政策、项目管理制度、行业标准及专业技术规范：《岳麓区市容环境卫生考核办法及细则》、《垃圾运输车队管理制度》、《环卫维护中心安全生产作业若干规定》和《环卫中心安全生产工作规定的补充条款》、《关于严格实行上下班打卡考勤制度的规定》、《关于机扫车、水车驾驶员岗位双向选择工作实施方案》；

④2021年项目支出预算绩效目标申报表、2021年度决算报表等；

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

由中心财务科牵头，各相关科室配合，组成绩效评价工作小组，对项目资金投入及成效进行评价。

2、组织实施

通过项目主管部门收集整理资料，对评价评分表及报告进行初步填报，财务科根据相关文件进行修改，实施汇总分析，并形成项目绩效评价报告。

三、预算支出主要绩效及评价结论

我中心积极组织实施了2021年度“业务维护项目”自评，建立了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了考核和评价，较好的完成了任务。按照产出指标、效益指标、满意度指标进行了总体评价，本次评价设定的绩效评价指标，其中预算执行率仅为77%，因考虑2021年厉行节约成效显著，有效提高了国有资金的使用效率，此项扣2分，效益目标中的社会效益为居民提供洁净的市容环境，考虑到环境外部破坏因素较多，此项扣1分。绩效评价综合得分97分，财政支出绩效评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

该项目主要由四个维护所及三家外包公司对道路、站厕、人行天桥、地下通道、主次干道果皮桶、主次干道旁绿化带进行清扫维护，由市容业务维护督查科依据《岳麓区市容环境卫生考核办法》对维护情况进行督查考核。垃圾运输车队、收运科对城区干湿生活垃圾进行收运，由安技科依据《环卫维护中心安全生产作业若干规定》和《环卫中心安全生产工作规定的补充条款》对全中心安全作业进行监督管理。

该项目在2021年取得了较好的成果：通过严格按照网格化作业模式，通过优化清扫清洗方案，加大督查力度的有力措施，继续保持环卫维护高水准。实行正式职工担任路段长责任制，针对维护的薄弱环节，实行管理人员斑马线打卡制，全区所有斑马线按所属范围定人定位定责。对全区112座垃圾站、95座公厕进行了一人一站厕的维护模式，确保维护效果。圆满完成“文创”、“爱卫”、“百日奋战”“市容环境卫生品质大提升”重大活动检查工作，充分展示岳麓区良好形象， 努力实现环卫维护“全域化、全覆盖、无缝隙”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法和后续工作计划。

2021年我中心通过智慧平台管理不断提高精细化维护管理，并通过制度来对作业情况精细监督考核，确保动作到位、效果到位。我中心为体制经费包干差额拨款单位，2021年大力开展厉行节约工作，并取得了较好的成效，将节约的资金用于更新环卫作业车辆，切实减轻了财政压力。2022年，我中心将以打造“精致环卫”“ 精美环卫”为工作目标，进一步推进厉行节约，以精细化作业、常态化管理、标准化考核为抓手，重点从深度保洁、完善环卫设施、坚决打赢蓝天保卫战以及党风廉政建设等方面发力使劲，推动岳麓环卫工作再上新台阶。

（二）存在的问题和改进措施、建议。

1、由于我中心为经费包干的模式，年中无法根据实际情况对预算进行调整，导致预算无法做到精准化。

2、受整体经费的制约，业务维护项目资金投入较少，无法从根本上提升业务维护水平。

3、市民整体素质有待提高。市民参与城市管理的意识不强，市民环境爱护意识淡薄，随地吐口香糖、乱堆乱放，乱丢乱扔垃圾的行为时有发生，给我们维护作业带来较大的工作量。

六、有关建议

1、参照全额拨款单位的模式，年中及年末对我中心预算依据实际情况进行调整，尽量做到预算精准化。

2、加大经费投入，提升城市环卫维护水平，切实助力“三搞四新”战略的实施。

3、加大爱护环境宣传，让“洁净岳麓，人人有责”深入人心。