附件2

岳麓区2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   长沙市岳麓区住房保障局

预算编码           167

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019年3月15日

岳麓区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |
| --- |
| 联系人 | 雷凌 | 联络电话 | 88859560 |
| 人员编制 | 25 | 实有人数 | 28 |
| 职能职责概述 | （一）贯彻执行国家、省、市基本住房保障与住房制度改革的法律、法规和政策，落实国家城镇和农村基本住房保障制度，负责拟定全区城乡保障性住房管理实施方案并组织实施；负责制定全区保障性住房的审核程序、动态管理、退出执行等方面的制度。 （二）负责全区城乡保障性住房建设的规划执行；参与城乡保障性住房的质量监管；负责协调保障性住房建设相关工作；负责区本级保障性住房的选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障工作。 （三）负责区本级基本住房保障资金的筹集、监管和使用；承担区本级保障性住房的筹集和储备责任；负责区本级保障性住房申请的受理、审核工作；负责配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作；负责区本级保障性住房的统筹管理，以及入住、退出和使用情况的登记检查工作。 （四）负责城乡住房制度改革工作；指导企业住房制度改革； （五）负责考核、监督、管理全区基本住房保障工作。 （六）负责建立和管理基本住房保障服务网络，指导街道、乡、镇基本住房保障和住房制度改革工作。 （七）负责全区棚户区改造工作的统筹协调和管理。 （八）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：服务全区，棚改工作显特色 任务2：服务项目，安居工程建设加快 任务3：服务民生，群众幸福感增强 任务4：创新服务，工作水平上台阶 任务5：强基固本，发挥党建引领作用 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 总体运行情况及取得的成绩从整体上看，我局安居工程专项资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效的发挥了财政资金的使用效益。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
|  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3537.62 |  | 3537.62 |  |  |  |
| 1、局机关 | 3537.62 |  | 3537.62 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
|  |  | 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
|  |  |  | 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 5098.64 | 1031.01 | 996.83 | 34.18 | 4067.63 | 45.37 | 45.37 |
| 1、局机关 | 5098.64 | 1031.01 | 996.83 | 34.18 | 4067.63 | 45.37 | 45.37 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： |
|  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 8.62 | 0 | 8.62 |  |  |
| 1、局机关 | 8.62 | 0 | 8.62 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 |
|  |  | 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 464.81 | 118.92 | 345.89 |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
|  | 目标1：服务全区，棚改工作显特色 目标2：服务项目，安居工程建设加快 目标3：服务民生，群众幸福感增强 目标4：创新服务，工作水平上台阶 目标5：强基固本，发挥党建引领作用 | 年底前全面完成 |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  | 数量指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  |  | …… |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：应保尽保 指标2：优质服务 指标3：优化管理 | 1、2018年共办理了各类住房保障对象资格613户（其中：公共租赁补贴20户；非定向公租房184户；经济适用房货币补贴6户；办理经济适用住房购房资格334户；棚改安置补贴59户，协调市局办理各类个案10户）。上报区政府认定特殊困难急需救助对象131 户，完成公租房实物配租入住192户。 2、全区电子审批系统窗口前移街道。全面推行互联网+政务，住房保障公共服务事项实现“马上办网上办就近办一次办”。为了更好地服务广大老百姓， 5月份集中力量组织了住房保障政策业务宣传培训活动，社会反响很好，受训人数200余人次，解答各类问题40余个。 3、为扩大保障对象对保障性住房后续管理政策的认知度，消除老百姓对政策理解上的偏差和误区，通过在各小区设立公租房政策宣传专栏、公租房楼栋专识门牌等方式来加大对后续管理相关政策的宣传力度，解决服务群众的“最后一公里”问题。 |
|  |  | 经济效益 | 指标1：圆满完成棚改目标任务。 指标2：积极协调项目建设，安全责任落实。 | 1、2018年，我区上报省计划510户，涉及的项目有：白沙液有机棚改（二期）、岳麓山大科城麓山南路、望新片正圆、老咸嘉湖路两厢棚改，截至目前，任务完成率100﹪；上报市棚改计划2785户，完成率100﹪。在上报的5个项目中，确保了（老咸嘉、正圆、坪塘片棚改）3个征拆扫尾项目实现了清零腾地。二是精准服务项目。今年我局在服务麓山南路，白沙液，老咸嘉、柏家洲等项目安置工作和集体土地项目拆迁中，选派专人，紧盯目标，强化措施，精准施策，圆满完成了区委、政府下达的各项工作任务。麓山南路、白沙液等项目多次接受省外考察团观摩学习，《长沙晚报》等新闻媒体报道更新后的新面貌。 2、2018年，我区两个在建公租房金溪湾二期和八方小区F2栋雇员公寓项目共1036套，62707.77平方米都已经按计划完成主体施工建设，截至目前完成总投资7370万元，各项报规报建手续都已完善，主体建设已完成。枫林苑限价商品房项目由于建设单位长沙土地开发建设公司开展清产核资，已申请取消该项目的建设；岳麓高新园区人才公寓项目湖南检验检测特色产业园总部基地项目204套，18231.3平方米（加食堂等附属设施）都已经完成竣工交付，谷山乐园小区提质提档项目完成电梯加装，其余都已完工；新城小区已完成全部施工。 3、按照局安全生产领导小组的部署，对在建保障性住房积极开展了安全生产“打非治违”、“一单四制”、“压实企业安全生产主体责任年”、“安全生产月”等活动，每月至少完成两次及以上的安全检查及时报送安全生产的检查情况，截至目前共进行安全巡查18次，出动人员54人次，未发现重大安全隐患，未有一起安全事故发生。 |
|  |  | 生态效益 | 指标1：安全管理常态化 指标2：租金收缴服务市场化 指标3：党建引领管理特色化 | 1、联合消防、城管、质监等部门对9个公租房小区开展了全面的安全隐患排查整治工作,并对我区公共租赁住房小区社区和物业公司安全管理工作进行考核。组织开展了对9个公租房小区的安全宣传培训及演练活动，在湖南经视、长沙晚报等新闻媒体均有报导，受到了小区住户及社区和物业公司的一致好评。 2、通过采取购买服务的方式，对我区管理的3477套公租房后续管理进行精细化专业化服务，着力提高后续管理服务水平和房管员服务水平，树立行业形象，提高租金收缴率，11月冲刺以来，收缴欠租325620元，走访住户895户。 3、2018年，把党旗插在公租房管理第一线，联合9个公租房小区所在社区和物业公司党组织，将机关党建向公租房小区和租户延伸，率先打造“共建共治共享”的公租房小区管理服务新格局，为建设城市基层党建“岳麓共同体”增光添彩。活动开展以来共看望或慰问公租房保障对象困难群众519户，收集解决涉及房屋维修、公用设备老化、损坏等影响居民日常生活及群众反映突出的各类矛盾问题36条。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：住房困难群众满意度 | 满意度 100% |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 周庆 | 局党组成员 | 岳麓区住房保障局 |  |
| 张智权 | 副局长 | 岳麓区住房保障局 |  |
| 文伟林 | 局党组成员 | 岳麓区住房保障局 |  |
| 雷凌 | 副局长 | 岳麓区住房保障局 |  |
| 李治祥 | 副局长 | 岳麓区住房保障局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：蒋登                          联系电话：88859560

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）岳麓区住房保障局是区人民政府直属正科级财政全额拨款的事业单位，加挂全区安居工程和棚户区改造工作领导小组办公室，局下设未独立核算的二级机构岳麓区保障住房服务中心，为全额拨款事业单位。 （二）2018年区财政批复部门预算为902.77万元，后追加预算2634.85万元，实际拨付到位金额3537.62万元，指标合计为3537.62万元。2018年决算支出为5098.64万元，指标结余45.37万元。 2018年决算总支出5098.64万元，其中工资福利支出721.41万元、商品和服务支出115.69万元、对个人和家庭的补助275.42万元、对企业补助77.70万元、资本性支出3908.42万元。上述决算支出中基本支出1031.01万元，项目支出4067.63万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出1031.01万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。 （二）专项支出 项目支出4067.63万元，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括安居工程专项资金3862.49万元；各项专项工作经费等205.14万元，主要用于办公楼维护修缮和日常运行，服务中心日常解决各类违规、投诉及维护修缮管理，棚改项目日常督查管理，保障性住房建设督查和房源统筹管理，保障对象受理登记日常管理，保障对象年审专项工作，保障政策宣传活动，业务信息系统及网络开发，保障对象公开公示及窗口建设，党建工作等方面。 （三）三公经费 2018年“三公”经费支出合计8.62万元，比预算减少19.89万元，降低70%。分项为：因公出国（境）费支出0万元，主要为在全区预算总额控制范围内安排我单位因公出国（境）费用0万元。公务接待费支出0万元，比预算减少13.40 万元，降低100%，支出减少的主要原因为贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置0万元，公务用车运行经费支出8.62万元，比预算减少6.49万元，降低43％，支出减少的主要原因为：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。 三、部门（单位）专项组织实施情况 根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2019年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 （一）服务全区，棚改工作显特色 一是圆满完成目标任务。2018年，我区上报省计划510户，涉及的项目有：白沙液有机棚改（二期）、岳麓山大科城麓山南路、望新片正圆、老咸嘉湖路两厢棚改，截至目前，任务完成率100﹪；上报市棚改计划2785户，完成率100﹪。在上报的5个项目中，确保了（老咸嘉、正圆、坪塘片棚改）3个征拆扫尾项目实现了清零腾地。二是精准服务项目。今年我局在服务麓山南路，白沙液，老咸嘉、柏家洲等项目安置工作和集体土地项目拆迁中，选派专人，紧盯目标，强化措施，精准施策，圆满完成了区委、政府下达的各项工作任务。麓山南路、白沙液等项目多次接受省外考察团观摩学习，《长沙晚报》等新闻媒体报道更新后的新面貌。 （二）服务项目，安居工程建设加快 一是积极协调项目建设。今年我区两个在建公租房金溪湾二期和八方小区F2栋雇员公寓项目共1036套，62707.77平方米都已经按计划完成主体施工建设，截至目前完成总投资7370万元，各项报规报建手续都已完善，主体建设已完成。枫林苑限价商品房项目由于建设单位长沙土地开发建设公司开展清产核资，已申请取消该项目的建设；岳麓高新园区人才公寓项目湖南检验检测特色产业园总部基地项目204套，18231.3平方米（加食堂等附属设施）都已经完成竣工交付，谷山乐园小区提质提档项目完成电梯加装，其余都已完工；新城小区已完成全部施工。二是安全责任落实。按照局安全生产领导小组的部署，对在建保障性住房积极开展了安全生产“打非治违”、“一单四制”、“压实企业安全生产主体责任年”、“安全生产月”等活动，每月至少完成两次及以上的安全检查及时报送安全生产的检查情况，截至目前共进行安全巡查18次，出动人员54人次，未发现重大安全隐患，未有一起安全事故发生。 （三）服务民生，群众幸福感增强 一是应保尽保。对历年来各类保障对象基础数据普查核对、做好年度专项审计整改、档案资料进行归档入库。截至今年11月共办理了各类住房保障对象资格613户（其中：公共租赁补贴20户；非定向公租房184户；经济适用房货币补贴6户；办理经济适用住房购房资格334户；棚改安置补贴59户，协调市局办理各类个案10户）。上报区政府认定特殊困难急需救助对象131 户，完成公租房实物配租入住192户。二是优质服务。积极服务社会、服务民生，服务项目，重点做好了各棚户区改造项目申请住房保障审批工作，全区电子审批系统窗口前移街道。全面推行互联网+政务，住房保障公共服务事项实现“马上办网上办就近办一次办”。为了更好地服务广大老百姓，今年5月份集中力量组织了住房保障政策业务宣传培训活动，社会反响很好，受训人数200余人次，解答各类问题40余个。三是优化管理。为扩大保障对象对保障性住房后续管理政策的认知度，消除老百姓对政策理解上的偏差和误区，通过在各小区设立公租房政策宣传专栏、公租房楼栋专识门牌等方式来加大对后续管理相关政策的宣传力度，解决服务群众的“最后一公里”问题。 （四）创新服务，工作水平上台阶 一是安全管理常态化。联合消防、城管、质监等部门对9个公租房小区开展了全面的安全隐患排查整治工作,并对我区公共租赁住房小区社区和物业公司安全管理工作进行考核。为全面提高公租房小区居民安全意识，完善社区、物业安全管理机制，营造公租房小区良好的生活环境，促进公租房小区居住安全,组织开展了对9个公租房小区的安全宣传培训及演练活动。活动的开展受到了社会和媒体的高度关注，在湖南经视、长沙晚报等新闻媒体均有报导，受到了小区住户及社区和物业公司的一致好评。二是租金收缴服务市场化。通过采取购买服务的方式，对我区管理的3477套公租房后续管理进行精细化专业化服务。服务外包后租金收取率明显提高，各类信息收集处理更加全面快捷高效。通过购买服务着力提高后续管理服务水平和房管员服务水平，树立行业形象，提高租金收缴率，11月冲刺以来，收缴欠租325620元，走访住户895户。三是党建引领管理特色化。今年创新管理思路，坚持以党建引领民生、以党建促进民生为原则，以强化党员先锋模范作用、提高党员治理实践能力为目的，把党旗插在公租房管理第一线，联合9个公租房小区所在社区和物业公司党组织，将机关党建向公租房小区和租户延伸，让机关全体党员参与到公租房小区管理服务活动中，担好党的路线、方针、政策的宣传员、住房保障政策的解答员和解决住户和小区问题的协调员，率先打造“共建共治共享”的公租房小区管理服务新格局，为建设城市基层党建“岳麓共同体”增光添彩。活动开展以来共看望或慰问公租房保障对象困难群众519户，收集解决涉及房屋维修、公用设备老化、损坏等影响居民日常生活及群众反映突出的各类矛盾问题36条。活动中不仅解决了问题，还拉近了与群众的距离，熟悉掌握了民情，锤炼了干部的党性。 （五）强基固本，发挥党建引领作用 一是坚持政治理论学习。局领导坚持政治理论学习，局党组专题开展党的十九大精神的学习，坚定“四个自信”，提高“四个意识”。认真落实学习制度，通过召开党组会议专题学习、参与机关支部主题党日活动、“两学一做”学习教育共同学习、聘请专家授课培训、领导班子讲党课等形式，深入系统地学习了党的十九大和十八届六中全会、《中国共产党章程》、《新条例》、党纪党规、习近平总书记系列重要讲话精神及省市区会议精神。坚决维护区委权威，贯彻区委、区政府工作决策部署，服务全区重点工作、中心工作，勇担当，善攻艰，讲团结，顾大局，提高了思想理论水平，强化了政治修养，锻造了政治，提高政治站位。二是加强意识形态工作。全面落实全区意识形态工作推进会精神，制定了局班子《2018年意识形态工作责任分解表》、《意识形态工作清单》，坚持每季分析一次意识形态形势，把握意识形态教育引导，增强意识形态工作的警惕性，密切关注工作动态、工作平台、业务工作、个人言行和生活圈等方面的意识形态动向，及时制止不良倾向言论。一年来，在意识形态方面未发生任何问题。三是带好班子队伍。局班子以身作则，在全区产业发展、棚户区改造、国有土地征收工作中主动作为，勇破难题，服务中心，为全区的重点项目、产业发展提供保障支撑，班子战斗力、执行力增强。以上率下，通过集中学习、自学、观看电影、写心得体会、读书笔记等多种形式，组织干部职工集中学习了2018年8月颁发的党员干部中国共产党纪律处分条例、党风廉政建设若干准则等，不断提高了干部职工素质，促进了住房保障事业的发展。四是党风廉政建设责任落实。今年共召开5次局党组会专题研究部署党风廉政建设工作，落实区委关于党风廉政建设的决策和部署。抓好责任分工，班子成员履行好“一岗双责”，下发《2018党风廉政建设责任制目标任务分解表》，制定两个责任清单并进行责任分解，落实党风廉政主体责任的各项措施。分别与各科室签订《党风廉政目标责任书》，层层压实责任和传导压力。班子成员严格落实两大制度、严格遵守三纪律，自觉接受干部群众的监督。开展落实中央八项规定精神突出问题自查，对违规收送红包礼金、违规公款吃喝、违规配备使用办公用房、违规变相公款旅游、违规操办婚丧喜庆事宜、违规发放津补贴等六个方面18条深入开展自查自纠。开展利用职务“提篮子”专项问题自查自纠、重要节日作风督查。班子成员廉洁自律，注重形象，从不接受任何单位和个人的馈赠，从不挥霍公款大吃大喝铺张浪费，全局上下风清气正。 五、存在的主要问题 无 六、改进措施和有关建议 无