岳麓区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     长沙市岳麓区征地服务中心

预算编码                    215001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

部门名称（加盖公章）

报告日期：2022年2月14日

2021年度部门整体支出绩效自评表

| 部门职责 | 负责岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理； 组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案； 审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案； 审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作； 会同街道办事处、长沙市自然资源和规划局岳麓区分局、区人社局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准； 根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理； 对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训； 根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作； 法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。 |
| --- | --- |
| 人员编制 | 13 | 实有人数 | 9 |
| 整体资金 （万元） | 项 目 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
|  | 资金 来源 | 合计 | 423.25 | 423.25 | 100% | 10 | 10 |
|  |  | （1）财政拨款 | 423.25 | 423.25 |  | － | － |
|  |  | （2）其他资金 | 0 | 0 |  | － | － |
|  | 资金 结构 | 合计 |  | 423.25 |  | － | － |
|  |  | （1）基本支出 |  | 293.56 |  | － | － |
|  |  | 其中：人员支出 |  | 263.28 |  | － | － |
|  |  | 公用支出 |  | 30.29 |  | － | － |
|  |  | （2）项目支出 |  | 129.69 |  | － | － |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
|  | 坚持思想引领，不断加强党的政治建设；2、持续强化“两个维护”，有力推动决策部署落地见效；把“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩，落实到执行区委、区政府决策部署的实际行动中。对照市级新拆迁政策、新条例、实施办法出台我区拆迁新规程，高标准开展好培训、推行等一系列工作。3、坚持破除“四风”陋习，持续构建清正清廉政治生态；4、始终牢记使命担当，从严从实打造拆迁铁军。 | 2021年，在区委、区政府的正确领导下，我中心领导班子在政治建设、意识形态、拆迁安置、廉政建设等工作中科学谋划、严抓实抓，党的领导坚强有力、项目拆迁连创佳绩、从严治党全面落实。坚持依法依规、和谐高效、阳光拆迁，全年共实施项目55个（含扫尾12个），征地面积11690亩（含扫尾2508亩），清零21个（含扫尾4个），腾地面积6229亩（含扫尾2397亩）。启动签约的新拆项目26个，涉及1831户，签约率100%，创历年新高。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：结合党组中心组学习、支部主题党日活动，开展“学史明理”“学史增信”等专题学习研讨次数；利用红色资源增强党员向心力、凝聚力。 | 20次以上 | 全年开展研讨活动20次；组织参观郭亮纪念园等红色教育基地4次。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：庆建党百年征文上稿篇数 | 20篇以上 | 在区级以上网站等平台上稿庆建党百年征文21篇。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标3：走访慰问、扶助困难群众户数 | 300户及以上 | 走访慰问网格困难群众13户、点对点拨付拆迁群众大病补助、困难救助500余户 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：扫尾项目成效 | 针对未签约、未拆除户 | 全年扫尾任务创“103号令”实施以来新低 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：新拆项目签约率 | 99%以上 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年度拆迁项目任务完成情况 | 各项工作任务年底前基本完成 | 拆迁项目基本按工作进度时间要求进行 | 10 | 9 | 通过强督促、强指导、强业务、强服务，推动各项任务高效完成 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：精简机关运行经费，严格按预算执行 | 用预算控制支出 | 用预算控制支出，2021年“三公经费”支出为零，低于上年度 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：有效合理使用各类专项资金，无超出规定用途的支出 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障社保资金足额到位 | 保障社保资金足额到位，发挥社保资金保障作用 | 已收缴社保资金5.85亿元，累计收缴83.5亿元，社保资金足额到位。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：落实安置社保政策 | 以“拆安同步”为目标，加强机制保障，实现最优安置 | 全年审批货币补贴安置指标591.5人、保障住房安置指标6774.5人；社保报批项目51批次3757人；因涉及社保政策调整，根据人社部相关文件要求，造成部分符合货币安置条件的人员无法纳入社保和医保的现象。 | 10 | 8 | 已提前完成审批工作，待新社保政策明确后，可迅速完成纳入工作。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：改善全区各街道（镇）拆迁群众生活质量，解决拆迁安置问题，促进经济、社会的可持续发展，维护政府公信力 | 推动项目拆迁工作开展，改善全区居民生活环境 | 为建设岳麓区宜居环境提供有力保障，以实际行动为我区描绘美好蓝图贡献新的智慧和力量。但受各种因素影响，部分保障住房小区无法按照预期建设要求，在拆除腾房后2年左右时间交付分房，延期过渡率48%。 | 10 | 9 | 请求区政府进一步加强调度，加快安置房建设，统筹推进安置房报建、验收及分房等一系列工作 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对征地拆迁安置等相关工作满意程度 | 满意 | 认真办理“12345”政务热线工单，积极解答群众疑问，共办结工单24条，按时办结率100%，群众满意度100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

2021年度长沙市岳麓区征地服务中心部门整体支出预算绩效自评报告

# 一、部门（单位）概况

# （一）部门（单位）基本情况

# 1、职能职责

# ⑴负责岳麓区范围内征地补偿工作的实施、组织、协调、监督和管理；

# ⑵组织编制征地补偿安置工作年度计划，拟订征地方案；

# ⑶审批征地补偿安置方案，经区人民政府批准后发布征地公告，并报市人民政府征地办公室备案；

# ⑷审核拆迁人员的安置资格，按政策规定发放货币安置资金，对选择住房安置的人员，会同项目所在街道办事处共同办理选房等相关工作；

# ⑸会同街道办事处、长沙市自然资源和规划局岳麓分局、区人社局办理审核被征地农民纳入社会保障体系人员名单，报区人民政府批准；

# ⑹根据政策规定和区人民政府安排，协调处理涉及本部门的信访接待、遗留问题处理；

# ⑺对集体土地拆迁工作提供业务指导，对各项目指挥部、街道办事处的拆迁干部进行业务培训；

# ⑻根据政策规定，具体办理区域内集体土地拆迁项目安置用地和社保融资用地的申报、划拨等相关工作；

# ⑼法律、法规、规章规定的和领导交办的其他征地补偿安置工作。

# 2、机构设置（含人员情况）

# 长沙市岳麓区征地服务中心是依据长沙市政府令第103号要求，2009年4月由岳麓区机构编制委员会正式下文成立，归口岳麓区人民政府管理的工作部门。长沙市岳麓区征地服务中心本级为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数13人，目前实有在职人员9人，离退休人员1人，临聘人员2人。长沙市岳麓区征地服务中心本级现有内设机构4个，分别是综合部、拆迁部、安置社保部、财务部。

# （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度区财政批复部门收入预算为408.01万元，其中：财政拨款（补助）收入408.01万元。2021年度基本支出预算272.16万元（含公务接待费2.00万元、公务用车运行经费0万元），项目支出预算135.85万元。上年结转（结余）决算7.64万元, 2021年决算收入总计415.61万元，2021年决算支出合计423.25万元，2021年末累计结转（结余）0万元。

# 2021年决算总支出423.25万元，按支出性质分类，其中：基本支出293.56万元，项目支出129.69万元；按支出经济分类，其中：工资福利支出255.69万元，商品和服务支出149.40万元，对个人和家庭的补助7.58万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出10.58万元，其他支出0万元。

# 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

# （一）基本支出

# 1、本单位2021年度基本支出293.56万元，其中：人员经费  263.28万元，公用经费30.29万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

# 2、2021年“三公”经费支出合计0万元，比预算2.00万元减少2.00万元。具体为：公务接待费0.00万元，比预算2.00万元减少2.00万元，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

# （二）专项支出

# 本单位2021年度项目支出年初预算数135.85万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括律师代理及诉讼费经费，主要用于年度律师代理费和诉讼费等方面；拆迁工作宣传印刷费及拆迁培训费，主要用于全区拆迁工作培训费，宣传用品、政策资料印刷等方面；管理服务专项经费，主要用于外包业务咨询费及审计费、软件升级及维护费用等方面；安置社保工作专项经费，主要用于安置社保资料清理及归档，购置档案柜等方面；合同制聘用人员经费，主要用于合同制聘用人员工资、四险一金等方面。

# 本单位2021年度决算项目支出129.69万元，其中商品和服务支出120.99万元（包括办公费6.61万元，印刷费4.02万元，咨询费9.6万元，差旅费0.9万元，维修费1.5万元，培训费4.27万元，专用材料费4.95万元，劳务费36.72万元，委托业务费48.59万元，其他商品服务支出3.84万元）、资本性支出8.7万元（其中办公设备购置7.62万元，信息网络及软件购置更新1.08万元）。

# 项目资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行专项管理。项目支出均严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，预算实施方案明确、具体，切实落实过“紧日子”的要求，继续削减非刚性支出，决算数较往年明显下降。

# 三、部门（单位）专项组织实施情况

# （一）专项组织情况分析

# 我单位2021年度在专项组织管理过程中，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，推动各项工作落实。项目执行科室按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目支出手续完备，有关资料整理并归档，及时落实有关工作，确保工作顺利进行。

# （二）专项管理情况分析

在专项资金使用管理上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，按照有关文件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，根据长沙市岳麓区财政局《长沙市岳麓区财政局关于开展2021年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2022〕1号）文件要求，我单位从项目预期目标与实际完成情况、资金使用与管理情况、项目产出、项目效益、群众满意度等方面进行了整体支出绩效评价。

# 四、部门（单位）整体支出绩效情况

从整体上看，我单位2021年度资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作顺利进行。

（一）、党的领导坚强有力，党建工作扎实推进

一年来，领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话精神、省委十一届十一次、十二次全会精神、省第十二次党代会精神、市委十三届十一次全会精神、市第十四次党代会精神、桂英书记调研岳麓区讲话精神、区第六次党代会精神，坚持党建引领聚合力，各项制度落实常态化、规范化，党员队伍思想素质、能力水平显著提升，党员凝聚力、向心力进一步增强，助推拆迁安置等中心工作快速、高效完成。

1.学党史、聚合力。集中研讨互相学。结合党组中心组学习、支部主题党日活动，开展“学史明理”“学史增信”等专题学习研讨20次，党组成员、党员在思索中感悟理论真谛、在交流中升华凝聚共识。线上线下强自学。党组成员带头，全体党员落实指定书籍学习，学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等，做好学习笔记和心得撰写，并引导全体人员用好用活“学习强国”学习平台。主题宣讲深入学。6月3日，邀请区委宣讲团成员赵杰同志进行党史学习教育宣讲。12月24日，邀请湖南大学博士理论宣讲团副团长刘倩宣讲党的十九届六中全会精神。通过开展主题宣讲，促进党员进一步提高政治站位，深化学习效果。红色资源情景学。组织参观郭亮纪念园、古塘湾党支部、长沙党史馆、“半条被子”旧址，引导党员在党史学习中汲取砥砺奋进的精神力量。通过召开党组中心组学习、“三会一课”、主题党日活动等学习，党员凝聚力、向心力进一步增强，助推拆迁安置等中心工作快速、高效完成。

2.严制度、明责任。一是严格落实党建工作责任制。把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为党组会议第一议题，专题研究党建工作。按照党支部“五化”示范标准，严格执行“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等制度，按程序开展党员组织关系转接、发展党员等工作，切实抓好支部建设。二是严格落实意识形态工作责任制。强化组织领导。按照党组履行意识形态工作责任制主体责任的要求，召开会议研究部署意识形态（网络意识形态）工作暨形势分析研判4次，制订《2021年落实意识形态工作责任制实施方案》，明确职责任务分工，党组书记亲自抓、带头管，其他班子成员分项抓、分类抓，做到严抓、严管、严教育。强化处置引导。一是抓群众诉求处置。认真办理“12345”政务热线工单，积极解答群众疑问，共办结工单24条，按时办结率100%，群众满意度100%。二是抓日常网络管理。采购、使用正版电脑软件，执行数据备份制度，涉密数据按照相关要求进行脱网处理，确保硬件软件数据安全；主动对接区数据资源中心网络安全监管平台，对单位网络资产定期进行安全扫描，开展办公电脑病毒查杀工作，维护电脑系统运行稳定；制定网络安全应急预案，完善网络安全应急机制，全年无网络安全问题。

3.强队伍、创业绩。带队伍。发挥领导班子“领头雁”作用，带好班子队伍、党员队伍，拆迁骨干队伍。尤其是大力开展“三亮一树”党建品牌创建活动（亮身份、亮承诺、亮业绩、树形象），设置党员先锋岗，在项目拆迁中，将拆迁项目团队与党小组结合，党员主动亮身份、亮承诺、亮业绩、树形象，充分发挥党员在拆迁中的先锋模范作用。重考核。加强党对干部职工的集中统一领导，按照“每周统计、月度评分、季度汇总、年度评定”的方式对干部职工进行考核，执行按时统计、上会研究、结果公示制，选人用人、评先评优突出政治标准和工作实绩。以考核为指挥棒，锻造政治过硬、本领过硬的高素质干部职工队伍。抓培训。一方面，每季度对党建、业务知识进行培训，辅以季度考试检验学习成果，推动干部职工队伍迅速提升干事能力；另一方面，对新招录干部的政治素质、道德品行、能力素质、学习和工作表现、廉洁自律等方面的情况进行全面考察，坚持实事求是的原则，确保新招录干部符合岗位聘用条件。

4.抓活动、强动力。开展三项新时代机关文化建设活动（“日行万步，科学健走”活动、无烟办公机关创建活动、宣传活动）、三项红色竞赛活动（唱红歌、党史知识竞赛、演讲比赛）、三次参观活动（“半条被子”专题陈列馆、古塘湾支部、长沙党史馆）。我中心先后组织活动24次，并积极参加上级组织的庆建党百年征文等活动，在区级以上网站等平台上稿21篇。通过开展丰富多样的活动，进一步激发了全体党员爱党爱国、干事创业的热情和动力；党组织凝聚力进一步增强，党员们相互协作、齐心协力、紧密团结，支部执行力、战斗力不断彰显。

（二）项目拆迁连创佳绩，各项保障全面到位

1.聚焦难点攻关，项目扫尾存量创历年新低。经过多年来的大开发、大征拆、大建设，至2021年初扫尾项目共12个，涉及面积2508亩，未签约27户，未拆除442户、单位（企业）拆除任务9家。但经过近年的不断攻坚，加之2021年对扫尾项目的强力调度、有力推进，扫尾任务实行“一户一方案、一户一专班”，思想攻坚与司法程序同步发力，取得了良好成效，全年扫尾任务创“103号令”实施以来新低。全年完成私房签约6户、拆除402户，拆除企业9家，全面清零项目4个，腾地面积2397亩。扫尾剩余未签约21户，未拆除40户，创历年新低，确保了“没有因为拆迁影响一个项目落地，没有因为拆迁影响一宗土地挂牌出让，没有因为拆迁影响一个项目开工建设”。

2.锁定目标推进，新拆项目签约率创历年新高。通过科学铺排、挂图作战、坚守一线、持续攻坚、无缝对接、密切协作，取得了已签约项目全部签约清零的可喜成绩。今年我区启动新拆项目42个、预备项目1个，征地9182亩。其中26个项目完成签约，签约任务1831户，签约率100%（其中17个项目已完成全面腾地3832亩），创历年签约率新高。特别是望岳街道谷山片区、坪塘街道融城小镇、观沙岭街道城市更新片区麓山国际二小、西湖街道双塘路、岳麓街道湘江科创基地三期（1078亩二期）等省、市重点项目均在短时间内完成签约清零，频频刷新岳麓征拆“新速度”。

3.全面依规保障，安置社保落实到位。我区始终坚持“拆安同步”，做到安置社保精准服务、快审快批。全年审批货币补贴安置指标591.5人、保障住房安置指标6774.5人；社保报批项目51批次3757人，已提前完成审批工作，待新社保政策明确后，可迅速完成纳入工作。已收缴社保资金5.85亿元，累计收缴83.5亿元，社保资金足额到位。

4.依法依序补偿，拆迁资金管理规范。严格规范拆迁资金使用和管理，做到按规收缴、按需拨付，确保不提前、不延时。对历年来重点工程往来款项进行系统清理，整理出预拨、借支拆迁款明细表，对已查清原因的其他往来款项全部调整到位。同时，进一步规范拆迁资金拨付流程及点对点资金支付管理，简化工作程序，保障拆迁补偿资金及时拨付到位，点对点资金全面到户。

# 五、存在的主要问题及原因分析

（一）社保政策调整的问题

省人社厅于2020年7月7日下发了《关于进一步规范我省被征地农民参加职工养老保障有关问题的通知》，根据该通知第一条规定“各地在本通知下发后，对确定为被征地农民社会保障工作对象的，严格按照人社部发〔2016〕132号文件规定，不得采取一次性缴费的方式将超过法定退休年龄等不符合条件人员纳入职工基本养老保险参保范围；对符合条件以灵活就业人员身份参保的，不得以事后追补缴费的方式增加缴费年限”，造成符合货币安置条件的人员均无法纳入社保和医保。

原因分析：我区已按照原社保政策提前完成3757人的社保审批工作，已完成拆迁项目的拆迁群众无法享受社保、医保待遇，第四年龄段人员无法领取养老金，拆迁群众就医也无法按医保政策报销；被征地群众未能按时享受社保、医保待遇，也影响了后续启动项目的拆迁群众签约积极性，制约我区项目拆迁腾地工作的推进。

（二）加快安置房建设的问题

受各种因素影响，部分保障住房小区无法按照预期建设要求，在拆除腾房后2年左右实现交付分房。例如：藕塘安置小区、莲花安置小区因规划调整等原因，影响小区的前期手续办理，无法按期开工建设；岳华村黄金安置地（31亩）地块因各种原因，无法开工建设。我区今年拆迁项目保障住房安置审批5032人，2020年及以前未安置人员11361人，今年已安置741人，实际未安置人员共15652人（5032+11361-741=15652），其中延期过渡人员7518人（洋湖街道2550.5人、学士街道2000人、望岳街道1314.5人，以上3个街道超期过渡问题亟待解决），延期过渡率为48%。

原因分析：2022年预计有嘉顺苑二期、燕子山农民保障房、谷峰安置小区、翰林院小区、人工智能安置小区能够实现验收分房，可大幅降低安置房源的压力；此外，我区还有洋湖景园三期（暂命名）、洋湖春园二期、白鹤4S城、桃花嘉园、藕塘安置小区、莲花安置小区等6个在建安置小区。有岳华新苑二期、洋湖明园二期、花溪新苑三期3个待建安置小区，规划安置房面积40万平方米，可满足目前全区安置需求。请求区政府进一步加强调度，加快安置房建设，统筹推进安置房报建、验收及分房等一系列工作。

# 六、下一步改进措施和有关建议

2022年，我中心将按照“讲政治、善担当、守底线、创一流”的四项目标要求，注重“一线破题、系统思维、闭环管理、问题前置，综合发力”的工作方法，达到前瞻性、系统性、时效性、精准性的统一。着力营造工作务实高效、服务精准优质、权力阳光运行、作风清正优良的拆迁环境，圆满完成各项工作任务。

（一）继续高效开展征拆工作

我中心将持续发力、强力保障2022年度征拆任务按计划实施（扫尾项目任务11个，涉及4062亩，私房23户签约、414户拆除，单位（企业）8家拆除；新拆项目任务37个，涉及7323亩）。提前对接项目资金、手续到位情况，年前尽可能将一公告手续办理到位，确保年后迅速启动铺排项目的征拆安置工作。继续主动对接区资规分局、征地拆迁事务所、区人社局、区公建中心等相关业务部门，加强沟通协作，形成强大合力。牵头组织开展各个项目二审、三审会议，通过集体研究会商，解决重点难点问题，通过强督促、强指导、强业务、强服务，推动征地拆迁各项任务高效完成。

（二）全面规范安置工作

年前做好安置房建设、“两保”用地指标、“两安”用地等的数据统计，对接相关单位，做好计划铺排。2022年，全面做好四项工作。一是切实做好安置保障工作，全力推进安置工作；二是做好“两保”用地指标报批及落地；三是在区政府的领导下继续做好60号令“两安”用地收回处置工作；四是督促做好安置房建设及选房工作。

（三）加强拆迁资金的进一步规范和管理

一是加强对各街道指挥部拆迁资金使用的检查和指导；二是规范落实征地服务费等费用的拨付和使用；三是加强结算工作并做好项目资金清算；四是做好欠款资金催缴工作。

# 其他需要说明的情况

无