附表：

长沙岳麓区云盖河水环境综合整治项目实施责任分解表

| 序 号 | 项 目 名 称 | 目标任务内容 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云盖河流域垃圾收集处理体系建设和运行。 | 建1个村垃圾收集站 | 2010年8月 | 莲花镇政府 区环保局 区环卫公司 区爱卫办 |
|  |  | 配建1个垃圾分类资源回收站 |  |  |
|  |  | 每户配置1个垃圾桶（池）和1个沤肥窖 |  |  |
|  |  | 集镇中心和村镇主干马路按每100米配置1个垃圾桶（池） |  |  |
| 2 | 坪山湾段至傅家湾段2公里垃圾清理，生态修复。 | 清理坪山湾段至傅家湾段2公里河道范围内的垃圾、灌溉排出的污泥 | 2010年10月 | 莲花镇政府 区环保局 区农林水利局 |
|  |  | 2公里河道范围生态修复 |  |  |
| 3 | 云坪居民集中点采取生物处理的模式完成生活废水治理。 | 集镇修建1处小型湿地污水处理设施（设计处理量200吨/日） | 2010年10月 | 莲花镇政府 区环保局 区爱卫办 |
|  |  | 修建7处四格式化粪池污水处理设施 |  |  |
| 4 | 完成云盖河沿线畜禽养殖户的退出。 | 对云盖河流域200米范围内的畜禽养殖户实施退出 | 2010年10月 | 莲花镇政府 区农林水利局 区环保局 |
| 5 | 完成天顶乡的47家小型养殖场的污染治理。 | 天顶乡47家小型养殖场，对属于禁养区的实施关闭退出；对不属禁养区的，采取“种养平衡”或“生物垫料零排放”等技术进行治理，做到零排放或达标排放。 | 2010年10月 | 天顶乡政府 区农林水利局 区环保局 |