岳麓区2021 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     长沙市岳麓区行政审批服务局

预算编码                 303001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

部门名称（加盖公章）

报告日期：2022 年 2 月 24 日

2021年度部门整体支出绩效自评表

| 部门职责 | （一）贯彻落实中央、省、市、区有关行政审批服务及数据资源方面的方针、政策、法律法规；负责起草制订全区行政审批及数据资源规范性文件和相关政策，并组织实施。 （二）负责全区行政审批政策的调查研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。 （三）负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。 （四）负责协调推进全区行政审批效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。 （五）负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”；推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。 （六）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。 （七）负责全区“12345”市民服务热线的管理与考核工作。 （八）根据上级人民政府批准授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。 （九）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。 （十）组织协调全区政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。 （十一）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放；统筹全区政务数据资源体系的建设、管理工作。 （十二）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。 （十三）组织实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。 （十四）负责全区数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作；牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。 （十五）承担全区政府网站管理和集约化建设；负责全区电子政务内外网建设、管理、维护等工作，指导全区电子政务业务应用系统建设。 （十六）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。 （十七）承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作；承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。 （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 |
| --- | --- |
| 人员编制 | 21 | 实有人数 | 18 |
| 整体资金 （万元） | 项 目 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
|  | 资金 来源 | 合计 | 2340.43 | 2461.76 |  | 10 | 9.8 |
|  |  | （1）财政拨款 | 2340.43 | 2461.76 |  | 10 | 9.8 |
|  |  | （2）其他资金 | 0 | 0 |  | － | － |
|  | 资金 结构 | 合计 | 2340.43 | 2461.76 |  | 10 | 9.8 |
|  |  | （1）基本支出 | 760.83 | 834.63 |  | 10 | 9.5 |
|  |  | 其中：人员支出 | 696.95 | 725.12 |  | 10 | 9.7 |
|  |  | 公用支出 | 63.88 | 109.51 |  | 10 | 9.6 |
|  |  | （2）项目支出 | 1579.6 | 1627.13 |  | 10 | 9.9 |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
|  | 以“放管服”和“一件事一次办”改革为总抓手，以“1+3+17+22+168”多层级多站点大政务服务体系建设为依托，持续深化简政放权、提升服务质效、规范政务公开、提高热线效能、夯实数据资源，各项工作迈向更高层次更高水平。 | 圆满完成 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提升窗口服务水平及业务工作水平，进行业务培训。 | 800人次 | 1000人次 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 技术人员按合同人数常驻，设备采购及租赁按合同保障。 | 按合同约定 | 严格按合同执行 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 政务大厅服务标准化、设备电子化、管理信息化水平。 | 提高 | 明显提高 | 7.5 | 7.2 |  |
|  |  |  | 推进政府信息公开 | 主动及时 | 主动及时 | 7.5 | 7.2 |  |
|  |  |  | 实现机房设备、设施安全运行，为设备运行提供可靠保障；2、实现业务系统安全、稳定运行，提高系统可用性；3、做好应急保障处理突发事件 | 整体运行稳定，符合相关设计标准要求 | 满足使用需求 | 7.5 | 7.2 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项指标完成时效 | 按时完成 | 按时完成 | 7.5 | 7.4 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本管控 | 厉行节约 | 严守财经纪律，厉行节约 | 7.5 | 7.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为办事群众节约办事成本 | 提供免费邮寄及必要办公、生活用品用品等 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高数据资源中心管理能力和服务水平，提升政府形象。 | 提高数据资源中心管理能力和服务水平 | 提高数据资源中心管理能力和服务水平 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升审批效能，优化营商环境，抓实“一件事一次办”。 | 便民利民 | 便民利民 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 12345热线工单满意率 | 98.5% | 99.75% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 办事群众满意率，确保满足信息化快速发展下不断变化的安全需求 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

2021年度岳麓区行政审批服务局整体支出预算

绩效自评报告

# 一、部门（单位）概况

# （一）部门（单位）基本情况

岳麓区行政审批服务局为区政府工作部门，正科级，内设机构为：办公室、审批服务管理科、政策法规科、效能监督科、数据资源科；附属二级机构岳麓区政务服务中心及岳麓区数据资源中心纳入部门预算编制范围，均为副科级公益一类事业单位。

岳麓区行政审批服务局及附属二级机构实有在职工作人员58人，其中正式工作人员19人（正科实职2名，副科实职5名，科员8名，改非4名），有编临聘人员37人，无编热线临时人员2人；退休人员3人。

# 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

# 2021年总支出2461.76万元，其中，基本支出834.63万元，其中人员经费725.12万元，公用经费109.51万元；项目支出1627.13万元。

# 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

# （一）基本支出

# 基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。基本支出834.63万元，其中人员经费725.12万元，公用经费109.51万元（其中“三公”经费为0万元）。在落实改进作风要求和厉行节约反对浪费的大背景下，局领导高度重视，率先垂范，干部职工共同努力，严格遵守财经纪律，规范公务接待，厉行节约，保障了部机关的正常运转。

# （二）专项支出

# 1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

# 2021年，项目支出1627.13万元，其中财政资金1627.13万元，无自筹资金。

# 2、重点项目支出实际使用情况分析

# “最多跑一次”改革两印一照一递专项经费60万元，实际支出55.88万元；

# 政务大厅窗口工作经费预算95万元，实际支出15万元；

# 政务中心工作人员考核考勤预算92万元，实际支出91.98万元；

# 岳麓区“智慧岳麓”大数据平台-区级总平台软件建设项目预算139.23万元，实际支出129万元；

# 岳麓区电子政务外网安全防护设备采购集成项目（二期）预算252.6万元，实际支出234.6万元；

# 岳麓区数据资源中心IT运维外包服务（2020-2023）项目预算92.8万元，实际支出90.9万元；

# 岳麓区城域网光纤线路及设备租赁（2017-2022）项目预算166.3万元，实际支出140.76万元；

# 岳麓区互联网出口带宽租赁项目预算96.88万元，实际支出96.8万元；

# 岳麓区电子政务内网（财政专网）光纤线路租赁项目预算62.08万元，实际支出54.49万元。

# 重点项目支出管理情况分析

# “最多跑一次”改革两印一照一递专项经费涵盖两个服务项目，分别是快递服务项目：根据区长办公会议纪要〔2018〕26号23文件精神，参照其他区的做法，采用单一来源采购方式，与中国邮政湖南分公司签订邮寄合同，按照实际发生的邮件量来计算服务费用，费用每月按实支付；；两印一照项目：2020年采取竞争性磋商方式采购两年文印服务，费用每季度一付。。

政务大厅窗口工作经费主要用于确保大厅正常运行，包含所有政务大厅工作人员及大厅公共区域的用品保障、大厅各项设施设备的采购及维护、大厅绿植租赁、通信费用、部分专窗网络租赁费用、各类宣传制作费用及24小时自助服务厅、悦读书吧等的各项费用。

政务中心工作人员考核考勤经费为财政支出类项目，严格按照《长沙市岳麓区政务服务中心窗中工作人员考核办法》对人员进行考核，根据考核结果发放考勤奖金。

岳麓区电子政务外网安全防护设备采购集成项目（二期）主要围绕安全防护体系和运行维护系统两方面进行建设，具体如下：互联网边界出口安全加固；接入层终端用户安全防护体系建设电子政务外网的安全运营防护体系构建；现有安全系统软件规则库升级。于2021年2月通过政府公开招标采购启动了长沙市岳麓区电子政务外网安全防护设备采购集成项目（二期）建设，合同金额：246.9万元。根据合同约定，项目终验合格，甲方向乙方支付合同采购金额的95%。

# 岳麓区“智慧岳麓”大数据平台-区级总平台软件建设项目由智慧岳麓网格化管理平台建设、政务大数据平台建设、移动应用平台建设、应用支撑平台建设、系统接口开发共五大部分构成。报经区委区政府同意后，于2018年10月通过政府采购公开招标方式启动了岳麓区“智慧岳麓”大数据平台-区级总平台软件建设项目，签订合同金额为：231.2万元整。2021年度项目终验合格，甲方向乙方支付项目合同总金额的90%，根据实际功能模块扣除相关费用后实际支付129万元。

# 岳麓区数据资源中心IT运维外包服务（2020-2023）项目合同期限为：2020.10-2023.10，中标通知书金额为92.8万/年，合同约定付款方式为：合同签订后，服务期满4个月验收合格后，付年合同金额30%，服务期满8个月支付年合同金额35%，一年期满付余款（合同金额的35%），2021年需付款3次共92.8万，因本年度考核分为91分，扣除本年度运维费用2%实际支出90.9万元。

# 岳麓区城域网光纤线路及设备租赁（2017-2022）项目2中，城域网（一期）光纤线路及设备租赁项目由中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司负责承建，全年共支付光纤租赁费52.56万元；城域网（二期）光纤线路及设备租赁项目由中国电信股份有限公司长沙分公司负责承建，全年共支付光纤租赁费88.19万元。

# 岳麓区互联网出口带宽租赁项目共计租赁5条线路，分别是区电子政务外网互联网出口带宽（1GB）、区电子政务外网互联网出口带宽（200MB）、区电子政务外网互联网出口带宽（电信500MB）、区政务大厅无线WIFI出口带宽（100MB）共计4条线路（1.8GB）由中国电信股份有限公司长沙分公司负责承建，全年共支付光纤租赁费79万元；区电子政务外网互联网出口带宽（移动500MB）由中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司负责承建，全年共支付光纤租赁费17.8万元。

岳麓区电子政务内网（财政专网）光纤线路租赁项目，2021年，共完成城财政专网光纤线路租赁项目200条线路租赁（含新增线路4条，撤销11条），汇聚千兆线路16条，接入百兆光纤路线184条（184条本年度计费）。

# 三、部门（单位）专项组织实施情况

# （一）专项组织情况分析

# 所有专项资金开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管保证了国家资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

# （二）专项管理情况分析

# 为合理、有效、规范使用专项资金，我单位建立健全了相关管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

# 四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）经济性：基本实现了预算资金最大化利用。

（二）效率性：2021年的各项工作、各项指标均圆满完成，在工作中有特色、有亮点。

（三）有效性：2021年通过着力规范平台建设、聚焦审批效能提升、推进政府信息公开、夯实数据资源、提高热线服务水平、改善政务服务环境等措施，全面深化改革工作，搭建营商服务良好环境，为企业和群众提供服务场所，各项工作得到领导和群众的认可，企业和群众满意度100%。

# 五、存在的主要问题及原因分析

# 管理制度有待进一步完善。本单位已制定了财务管理制度，但不够细化，有待进一步完善。

# 下一步改进措施和有关建议

# （一）细化预算编制工作

# 进一步加强部机关内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项。

# （二）保障预算执行进度

# 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余，提高预算完成率。